АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕДЯКОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КУПИНСКОГО  РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.12.2020                                                                                                  № 49

«Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития

систем транспортной инфраструктуры на территории Медяковского  сельсовета Купинского района Новосибирской области на 2021-2025 годы»

В целях обеспечения сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры, в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения, на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь, Генеральным планом Медяковского сельсовета, Уставом Медяковского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную Программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Медяковского сельсовета Купинского района Новосибирской области на 2021-2025 годы.  (Приложение 1).

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Муниципальные ведомости».

Глава Медяковского сельсовета

Купинского района Новосибирской

области                                                                                        С.Н.Тараник

исп. Оноприенко Н.О.

25-324

Приложение к постановлению администрации Медяковского сельсовета Купинского района Новосибирской области «16» декабря 2020 г. № 49

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования

Медяковского сельсовета на 2021-2025 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы  комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Медяковского сельсовета Купинского района Новосибирской области на 2021-2025 годы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Медяковского сельсовета на 2021-2025 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития являются: - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». - Генеральный план Медяковского сельсовета поселения, - Устав Медяковского сельсовета |
| Разработчик программы | администрация Медяковского сельсовета Купинского района Новосибирской области |
| Исполнители программы | администрация Медяковского сельсовета Купинского района Новосибирской области |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Медяковского сельсовета, Совет депутатов Медяковского сельсовета Купинского района Новосибирской области |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Медяковского сельсовета Купинского района Новосибирской области |
| Задачи программы | - Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры; - Обеспечение более комфортных условий проживания населения Медяковского сельсовета |
| Сроки реализации программы | 2021 – 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: Объем бюджетных ассигнований: 2021 г. – 805360,0 руб. 2022 г. – 851910,0 руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2022 - 2025 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов; - мероприятия по организации дорожного движения; - ремонт, содержание автомобильных дорог. |

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

1.1.  Демографическое развитие сельского поселения

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления    в  Российской  Федерации»  создано  муниципальное  образование  «Медяковский сельсовет», которое  входит  в  состав  муниципального  образования  «Купинский муниципальный  район». Административным центром Медяковского сельсовета Купинского района Новосибирской области  является село Медяково.

Ежегодное сокращение численности жителей в поселении – на 20-25 человек от общей численности, что вызвано естественной и миграционной убылью населения. Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Медяковского сельсовета характеризуется следующими показателями:

На 1 января 2021 года общая численность поселения составляет   984  человек.

| Наименование населенного пункта | Число постоянных хозяйств | Численность населения | Тип населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| д Аполиха | 41 | 90 | малоперспективный |
| д Веселый Кут | 73 | 200 | сохраняющий |
| д Спасск | 22 | 47 | малоперспективный |
| д Украинка | 39 | 108 | сохраняющий |
| с Медяково | 211 | 539 | сохраняющий |
| ИТОГО: | 386 | 984 |  |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

Характеристика автомобильных дорог

Общая протяженность дорог местного значения –  16,3 км.

| № п/п | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | Кадастровый номер | Протяженность | Тип покрытия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Грунт | Щебень |
| 1 | с. Медяково ул. Пролетарская | 54:15:000000:1126 | 1,6 км | 0,25 | 1,354 |
| 2 | с. Медяково ул. Ударник | 54:15:000000:1127 | 1,656 км | 0,790 | 0,870 |
| 3 | с. Медяково ул. Черемушки | 54:15:000000:1128 | 2,192 км | 1,192 | 1,0 |
| 4 | с. Медяково ул. Озерная | 54:15:000000:1028 | 0,662 км | 0 | 0,662 |
| 5 | с. Медяково ул. Молодежная | 54:15:024302:277 | 0,736 км | 0,270 | 0,466 |
| 6 | с. Медяково подъездная дорога от ул. Молодежная до скважины № 1121 | 54:15:000000:1172 | 0,150 км | 0,150 | 0 |
| 7 | с. Медяково объездная дорога от трассы а/д «19 км а/д «Н-1606» - Медяково - Благовещенка» до ул. Молодежная | 54:15:000000:1174 | 0,950 км | 0,950 | 0 |
| 8 | с. Медяково объездная дорога до трассы а/д «19 км а/д «Н-1606» - Медяково - Благовещенка» до ул. Пролетарская | 54:15:000000:1173 | 0,280 км | 0,280 | 0 |
| 9 | д. Украинка ул. Гагарина | 54:15:024701:76 | 1,703 км | 1,503 | 0,200 |
| 10 | д. Аполиха ул. Озерная | 54:15:024501:95 | 1,542 км | 1,542 | 0 |
| 11 | д. Спасск ул. Степная | 54:15:024401:83 | 1,145 км | 1,145 | 0 |
| 12 | д. Веселый Кут ул. Центральная | 54:15:000000:1030 | 2,046 км | 1,350 | 0,700 |
| 13 | д. Веселый Кут ул. Мира | 54:15:000000:1029 | 1,403 км | 1,403 | 0 |

В результате анализа улично-дорожной сети Медяковского сельсовета  выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

  недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

  значительная протяженность грунтовых дорог;

  отсутствие искусственного освещения;

  отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

На территории Медяковского сельсовета  объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Наиболее важной проблемой развития сети автомобильных дорог поселения являются внутренние автомобильные дороги общего пользования.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.

Уровень автомобилизации в поселении на 01.01.2020 г. составил 122 легковых автомобилей на 1021 житель и имеет дальнейшую тенденцию к росту.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют придомовые участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

Проектные решения по развитию сети автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих села устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями. Прогнозирование развития транспортной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель транспортной инфраструктуры - это удовлетворение потребностей населения.

Основным типом жилья является одноэтажная усадебная застройка. В основу организации жилой зоны положена сложившаяся планировочная структура жилых кварталов, в основном с усадебной застройкой с различными по площади приусадебными участками. Размер приусадебных участков, составляет 0,20 га. Размещение культурно-бытовых учреждений в центральной части поселения определяет сформированную общественную зону. Общественный центр размещен по ул. Пролетарской и ул. Ударник, включает территории общественных зданий - администрации, зданий социального и культурно-бытового обслуживания. Общественная зона связана с въездом в поселение по трассе а/д «19 км а/д «Н-1606» - Медяково - Благовещенка». Основным типом жилой застройки является индивидуальная усадебная жилая застройка. Размещение нового жилого фонда возможно осуществить при реконструкции существующих, сносе и замене существующих ветхих жилых строений.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Медяковского сельсовета.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Основные задачи Программы

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы

Срок действия программы 2021 – 2025 годы.  Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

-	тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения;

-	состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры	.

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

- Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

- Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.

- Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Медяковского сельсовета, а также внебюджетные источники.

- Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

  - Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

- Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

- Обеспечение безопасности дорожного движения.

3.3. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Медяковского сельсовета. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Медяковского сельсовета, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития социальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Медяковского сельсовета и Совет депутатов Медяковского сельсовета.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Медяковского сельсовета и Совет депутатов Медяковского сельсовета.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

3.4. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление  транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Приложение 1

к Постановлению администрации

Медяковского  сельсовета

№ 49 от   16.12.2020 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Медяковского сельсовета на 2016 – 2020 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Освещение автомобильных дорог | 2021-2025 гг. | 100000,00 | администрация Медяковского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильных дорог | 2021-2025 гг. | 300000,00 | администрация Медяковского сельсовета |
|  | Приобретение материалов для ремонта дорог | 2021-2025 гг. | 410000,00 | администрация Медяковского сельсовета |
|  | Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) | 2021 гг. | 66900,00 | администрация Медяковского сельсовета |
|  | Паспортизация и оценка технического состояния (диагностика) автомобильных дорог общего пользования местного значения Медяковского сельсовета Купинского района Новосибирской области | 2021 г. | 314430,00 | администрация Медяковского сельсовета |
|  | Обеспечение безопасности, организации дорожного движения | 2021-2025 гг. | 50000,00 | администрация Медяковского сельсовета |
| 7. | Обустройство пешеходных дорожек (тротуаров) в с. Медяково, д. Веселый Кут | 2021-2025 гг. |  | администрация Медяковского сельсовета |