АДМИНИСТРАЦИЯ   МЕДЯКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУПИНСКОГО  РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.03.2023											     № 20

Об утверждении дорожной карты по ликвидации

несанкционированных свалок  отходов на территории Медяковского сельсовета Купинского района Новосибирской области

На основании  дела  Купинского районного суда № 2-59/2022 от 24.01.2023г вступившего в законную силу25.02.2022 года, Администрация Медяковского сельсовета Купинского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить дорожную карту по ликвидации несанкционированных свалок  отходов на территории Медяковского сельсовета Купинского района Новосибирской области   (Приложение № 1).

2.Опубликовать настоящее постановление  в периодическом печатном  издании «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Медяковского сельсовета Купинского района  Новосибирской области в сети интернет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

.

Глава Медяковского сельсовета

Купинского  района  Новосибирской  области	    	                        С.Н.Тараник

Оноприенко Н.О.

(8 (383 58) 25-324

Приложение № 1

к постановлению администрации

Медяковского сельсовета

от  06.03.2023 г. № 20

Дорожная карта

по ликвидации несанкционированных свалок  отходов на территории

Медяковского сельсовета Купинского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка отчета об определении количества складированных отходов | Апрель 2023 г. |
| 2 | - Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию несанкционированной свалки | Май 2023 г. |
| 3 | - Проведение экспертизы проектно-сметной документации на ликвидацию несанкционированной свалки | Июнь 2023 г. |
| 4 | - Формирование пакета документов по субсидированию в Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области | Июль-август 2023 г. |